خطة إصلاح أداء المخزون الحي
والجاهزية للإنتاج واسع النطاق

WANASAH — Live Stock Production Performance Plan

الهدف الهندسي: تصميم مثبت بالقياس ليخدم 1000 شركة، مع عشرات الآلاف من المنتجات لكل شركة، من دون التضحية بالدقة أو عزل الشركات أو جودة البيانات.

المرجع: نتائج اختبار القياس 3 + تحليل EXPLAIN ANALYZE + الكود الحالي للمسار Live Stock.

تاريخ الخطة: 2026-09-19

1. القرار التنفيذي

القرار — نبدأ الإصلاح الآن. لا نحتاج اختبار ضغط عام إضافي قبل الإصلاح الأول، لأن لدينا فشلًا قابلًا للتكرار وخطط تنفيذ تكشف مواضع الخلل. الاختبارات التالية ستكون مدمجة داخل كل مرحلة إصلاح كـ Gate إثبات، وليست بديلًا عن الإصلاح.

قاعدة العمل لهذه المرحلة:

• تجميد التصميم والـUX مؤقتًا. لا تغيير بصري أثناء إصلاح الأداء إلا ما يلزم لعقد API فقط، وأي تعديل بصري يعود لمرحلة مستقلة بعد إغلاق الأداء.

• لا N+1، ولا Query amplification، ولا Aggregation قبل تضييق النطاق أو قبل LIMIT عندما تكون النتيجة لا تحتاج تجميعًا كاملًا.

• لا تخمين في الفهارس أو إعادة كتابة الاستعلامات: كل تعديل يجب أن يملك قبل/بعد EXPLAIN ANALYZE + BUFFERS + p95/p99.

• المخزون، الحجوزات، الصلاحية، تكلفة الشركة، عزل الشركة والمستودع تظل صحيحة 100%. الأداء لا يبرر تغيير معنى البيانات.

• لا Cache قديم يزوّر الرصيد الحي. أي Read Model مستقبلي يجب أن يكون مشتقًا بشكل حتمي ومراقبًا وقابلًا لإعادة البناء من مصدر الحقيقة.

2. ما أثبته الاختبار الحالي

| المسار | p50 | p95 | p99 | الحكم الحالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Live 50 | 598 ms | 824 ms | 961 ms | مرفوض |
| Live 200 | 191 ms | 247 ms | 273 ms | أبطأ من الهدف |
| Alerts summary | 70 ms | 99 ms | 117 ms | مقبول مبدئيًا لكنه غير مثبت عند 100k+ |
| Only alerts 50 | 823 ms | 930 ms | 940 ms | مرفوض |
| Search 50 | 657 ms | 832 ms | 857 ms | مرفوض |
| Cursor page 2 | 571 ms في Gate / ~20 ms في Deep run | 719 ms في Gate | 783 ms | تباين وخطة غير مستقرة |
| HTTP load C=20 | 841 ms | 2122 ms | 2168 ms | مرفوض |

بيانات الاختبار: 115 شركة، 110,187 منتج عالميًا، 10,121 منتج للشركة المختبرة، و14,938 صف رصيد في المستودع المختبر.

الاستنتاج الأهم: قاعدة البيانات لا «تنهار» بسبب 10 آلاف منتج بحد ذاتها؛ لدينا مسارات تخطيط وتنفيذ غير مستقرة ومكلفة تتضخم مع الحجم والضغط.

3. المشاكل المكتشفة وخطة إصلاح كل واحدة

| الأولوية | المشكلة | الدليل | الإصلاح الاحترافي |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | عدم استقرار خطة PostgreSQL مع LIMIT | Live 50 أبطأ بكثير من Live 200، مع Cardinality Misestimates كثيرة. | إعادة تشكيل الاستعلام ليكون Set-based ومستقرًا + Extended Statistics + فهارس تتوافق مع مسار الـseek، وليس تعطيل Nested Loop أو إجبار Planner. |
| P0-02 | Only Alerts يجمع كامل النتائج قبل إرجاع 50 | WindowAgg/Aggregate على ~2018 نتيجة بعد معالجة >10k سياسة. | إلغاء COUNT من مسار القائمة تمامًا. endpoint القائمة يعيد limit+1 + cursor فقط؛ العدد يأتي من summary مستقل. |
| P0-03 | COUNT/summary على المسار الحرج | أول صفحة تتحمل أعمالًا لا يحتاجها رسم الجدول. | Cursor-only list path. أي totals أو badges تعمل بالتوازي في summary endpoint منفصل ولا تمنع أول paint. |
| P0-04 | Candidate visibility مع EXISTS مترابطة | استعلام المرشحين يختبر active OR warehouse-stock OR vehicle-stock عبر شروط مترابطة. | إعادة بناء مجموعة المرشحين من مصادر IDs محددة مبكرًا وبـUNION/CTE، مع تطبيق company/location قبل أي join أو aggregate. |
| P0-05 | بحث substring غير قابل للتوسع | LOWER(... ) LIKE %term% على name/sku؛ p95 ~832ms. | pg_trgm + GIN على search representation محسوب، مع tenant predicate قبل الاسترجاع، ثم قياس على 100k/1M. |
| P0-06 | Repeated aggregation في balances | عدة subqueries منفصلة لـAVAILABLE/BLOCKED/DAMAGED ثم joins. | دمج تجميع المستودع في scan واحد باستخدام FILTER/CASE للـpage_variant_ids. vehicle aggregation يبقى منفصلًا لأنه نطاق مختلف. |
| P0-07 | Cardinality Misestimates واسعة | EXPLAIN أظهر أخطاء تقدير في Sort/Join/Aggregate/Index Scan. | CREATE STATISTICS (dependencies, ndistinct, mcv) على الأعمدة المترابطة + رفع statistics target للأعمدة شديدة الانحراف + ANALYZE مضبوط. |
| P0-08 | Alerts summary ما يزال O(number of policies) | يمر على ~10,120 سياسة لإنتاج ~2,018 إنذار. | أولًا فهرس جزئي covering + query rewrite. إذا لم يحقق SLO عند 100k، ننتقل إلى exact stock-health projection مشتق Transactionally. |
| P0-09 | تباين latency حاد بين warm/deep/gate | نفس الصفحة ظهرت ~20ms مرة ومئات ms تحت gate. | قياس cache/IO/pool wait + pg_stat_statements + track_io_timing + خطة ثابتة. نفصل زمن DB checkout عن SQL وعن serialization. |
| P0-10 | تشبع الاتصال تحت concurrency=20 | HTTP p95 >2.1s بلا أخطاء، مع pool حالي 15 + overflow 5. | عدم تكبير pool عشوائيًا. Budget للاتصالات + backpressure + pool wait metrics، ثم PgBouncer بعد جعل RLS context transaction-local. |
| P1-11 | فهارس ضخمة عالميًا مستقبلًا | هدف 1000 شركة × عشرات آلاف = عشرات الملايين. | tenant-leading/partial indexes الآن؛ Hash partitioning by company على الجداول الحية فقط عندما يثبت المنحنى الحاجة. |
| P1-12 | نمو جداول الأحداث التاريخية | movements/cost events/audit تتضخم أسرع من المنتجات. | Range partitioning زمني، ويمكن subpartition/hash عند الحاجة. لا 1000 partition لكل شركة. |
| P1-13 | لا Observability إنتاجية كافية بعد | الاختبارات لحظية وليست تاريخ تشغيل. | pg_stat_statements، slow query telemetry، pool saturation، buffer hit/read، WAL، bloat، autovacuum، storage headroom. |
| P1-14 | لا Capacity Curve مثبتة بعد | 110k global و10k tenant فقط. | بعد الإصلاح: Local curve + Global curve حتى 250k tenant و10M+ global، مع stop conditions. |
| P1-15 | مخاطر امتلاء التخزين/WAL | هدف منصة كبيرة. | Headroom alerts، توسعة قبل الامتلاء، WAL/PITR، backup+restore drills، replicas/failover، مراقبة autovacuum/bloat. |

4. التصميم المستهدف لمسار Live Stock

4.1 List path سريع وحتمي

• طلب الجدول لا يحسب exact total ولا alert count. يعيد فقط items + next_cursor + has_more.

• الترتيب ثابت: (name, id) أو مفتاح seek مكافئ، مع فهرس يدعم نفس الترتيب.

• كل page تجمع الأرصدة فقط للـvariant_ids الموجودة في الصفحة، وليس لكل منتجات الشركة.

• عدد SQL statements يجب أن يبقى ثابتًا تقريبًا سواء limit=50 أو 200؛ أي زيادة مرتبطة بعدد الصفوف تعتبر N+1/Amplification وتفشل الـGate.

4.2 Summary path مستقل

• عدد المنتجات الظاهرة وعدد التنبيهات لا يوقفان تحميل الجدول.

• الـsummary يمكن تنفيذه بالتوازي وإلغاؤه عند تغيير المستودع/البحث.

• إذا ظل exact alert count مكلفًا عند 100k+، ننقل الحساب إلى Stock Health Projection دقيق وليس cache تقريبي.

4.3 Alert list

• لا WindowAgg ولا COUNT OVER في صفحة النتائج.

• يبدأ من InventoryStockPolicy الفعالة ذات minimum_quantity > 0 فقط.

• يُطبق company_id + location_id + is_active + threshold قبل توسيع join.

• يرجع limit+1 فقط، ويتوقف مبكرًا عبر cursor.

4.4 Search

• الحفاظ على substring semantics الحالية، لكن عبر PostgreSQL pg_trgm/GIN بدل scan خطي.

• يفضل حقل بحث مشتق/normalized يجمع name + sku لتفادي OR مكلف بين مسارين؛ القرار النهائي بعد مقارنة EXPLAIN بين البديلين.

• أي extension أو index جديد يدخل عبر Alembic migration قابلة للرجوع ومدعومة باختبار startup.

5. فهارس وإحصاءات PostgreSQL المقترحة

مهم — هذه ليست أوامر تنفيذ نهائية بعد. كل فهرس يُثبت بـEXPLAIN قبل/بعد على بيانات 10k ثم 100k. لن ننشئ فهارس لمجرد أن شكلها يبدو جيدًا.

| الجدول | نوع الفهرس | الشكل المنطقي | الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| InventoryStockPolicy | Partial covering | (company_id, location_id, product_variant_id) + INCLUDE(minimum_quantity, minimum_remaining_shelf_life_days) WHERE is_active AND minimum_quantity > 0 | تقليل alert scan والـheap visits |
| InventoryBalance | Partial covering AVAILABLE | (company_id, location_id, product_variant_id, batch_id) + INCLUDE(on_hand_quantity, reserved_quantity) WHERE stock_status='AVAILABLE' AND on_hand_quantity>0 | Index-only path لبيع/حجز المخزون |
| ProductVariant | Partial seek | (company_id, name, id) WHERE lifecycle_status='ACTIVE' | صفحات active مرتبة بلا sort كبير |
| ProductVariant search | GIN trigram | normalized/search_text أو lower(name)/lower(sku) | substring search |
| DispatchRoute | Latest-source covering | (company_id, vehicle_id, id DESC) INCLUDE(source_location_id) | إزالة تكلفة latest source للسيارة |

الإحصاءات الممتدة المطلوبة مبدئيًا:

• inventory_balances: dependencies/ndistinct على company_id + location_id + product_variant_id + stock_status.

• inventory_stock_policies: dependencies/ndistinct/mcv على company_id + location_id + is_active + product_variant_id.

• product_variants: dependencies/mcv على company_id + lifecycle_status + operational_hold.

• رفع statistics target فقط للأعمدة التي تُظهر skew فعلي؛ لا نرفعها عالميًا بدون حاجة.

6. طبقة الاتصالات والضغط المتزامن

• الهدف ليس «أكبر pool ممكن». الهدف أن لا تقتل application instances قاعدة البيانات بعدد اتصالات يفوق قدرتها.

• نقيس pool checkout wait، active/idle connections، DB CPU/IO، ثم نحدد budget: (DB max connections - reserve) / app instances.

• نضيف statement_timeout للقراءات الثقيلة، request cancellation، lock_timeout المناسب، ومنع idle-in-transaction.

• إذا استمر التوسع الأفقي: PgBouncer transaction pooling، لكن فقط بعد تحويل tenant RLS context إلى SET LOCAL / set_config(..., true) داخل transaction؛ الوضع session-local الحالي لا يصلح بأمان مع transaction pooling.

• عند saturation نستخدم backpressure/fail-fast مدروس بدل طابور لا نهائي يرفع latency لجميع الشركات.

7. هندسة 1000 شركة

التصميم المطلوب: طلب شركة واحدة يجب أن يتناسب أساسًا مع حجم بيانات هذه الشركة، وليس مع العدد العالمي للشركات.

| المرحلة | متى نستخدمها | ما الذي نفعله |
| --- | --- | --- |
| Tenant-scoped indexes | الآن | كل مسار يبدأ بـcompany_id، ثم location/variant حسب الحالة. |
| Hash partitioning | عندما يثبت Global Curve أن حجم الفهارس/الإحصاءات العالمية يؤثر على tenant واحد | 32 أو 64 partition تقريبًا حسب القياس، وليس partition لكل شركة. |
| Time partitioning | عند تضخم events/history | movements/cost events/audit شهري/فصلي لتقليل vacuum/index maintenance. |
| Multi-cluster sharding | عندما يقترب cluster واحد من حدود CPU/IO/storage/connections رغم التحسين والpartitioning | Routing ثابت company_id -> shard مع قابلية نقل tenant. |

8. Stock Health Projection — خيار المرحلة الثانية فقط

لن نبنيه قبل أن تفشل الاستعلامات المحسنة على 100k+، لكنه هو الحل الأقوى إذا بقيت التنبيهات مكلفة.

• جدول مشتق لكل company/location/variant يحتفظ بالقيم اللازمة لصحة المخزون والتنبيه، وليس مصدر الحقيقة.

• يُحدث داخل نفس transaction عند inventory mutation/policy/lifecycle changes؛ لا Eventual Cache صامت.

• الصلاحية الزمنية تُعاد حسابها بجدول مهام يومي/عند نقاط expiry boundary مع version/rebuild capability.

• يمكن إعادة بنائه بالكامل من InventoryBalance + ProductBatch + Policy، لذلك فشله لا يفقد البيانات.

9. التعافي والمرونة

9.1 ما لا نفعله

• لا نعرض رصيدًا قديمًا مخفيًا كـfallback عند فشل Live Stock.

• لا نكرر query ثقيل تلقائيًا عدة مرات بلا حدود.

• لا نرفع max_connections أو pool_size كحل وحيد.

9.2 ما نفعله

• Backpressure + cancellation + timeouts + request IDs + metrics.

• PITR عبر WAL، نسخ احتياطية واختبار Restore دوري، replica/failover حسب RPO/RTO.

• Storage headroom alarms قبل الاقتراب من الامتلاء، مع مراقبة WAL growth وtemp space وbloat وautovacuum lag.

• Read replicas للقراءات التي تقبل lag فقط؛ الرصيد الحي يظل على مصدر يضمن freshness المطلوبة.

10. خطة التنفيذ بالترتيب

| المرحلة | العنوان | العمل | شرط الانتقال |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Baseline freeze | حفظ النتائج الحالية + ملفات EXPLAIN + git commit ثابت. لا UI changes. | مرجع قبل/بعد |
| 1 | Critical-path surgery | إزالة total/count من list path، إزالة WindowAgg من only_alerts، إعادة candidate query set-based. | live/only-alerts p95 ينخفضان بوضوح، statement count ثابت |
| 2 | Indexes + Extended Statistics | migrations للفهارس الجزئية/covering والإحصاءات الممتدة، ANALYZE. | اختفاء plan instability أو انخفاضها؛ لا scans غير مبررة على الجداول الكبيرة |
| 3 | Search | pg_trgm + GIN + query rewrite. | search p95 يحقق gate على 100k tenant |
| 4 | Aggregation consolidation | scan واحد لـwarehouse status aggregates للصفحة + تحسين latest vehicle source. | SQL p95 أقل وbuffer reads أقل |
| 5 | Concurrency hardening | pool metrics/budget/timeouts/backpressure؛ ثم PgBouncer فقط بعد RLS transaction-local. | C20/C50 بلا tail explosion أو errors |
| 6 | Capacity Lab | 1k→250k tenant، 100k→10M global، C20→C100. | تحديد نقطة الانحناء الموثقة |
| 7 | Projection/Partitioning عند الحاجة | فقط إذا gates بعد المراحل 1–6 تثبت الحاجة. | لا تعقيد بلا دليل |
| 8 | Production gate + runbook | CI performance regression + observability + recovery drills. | Definition of Done |

11. Gates إلزامية بعد كل مرحلة

• Correctness Gate: نفس الكميات/الحجوزات/الصلاحية/التكلفة قبل وبعد على dataset مرجعي.

• Tenant Isolation Gate: لا صف ولا count من شركة أخرى، مع RLS + application predicates.

• N+1 Gate: SQL statement count لا يزيد مع page size أو rows returned.

• Query Plan Gate: EXPLAIN ANALYZE + BUFFERS للـTop queries، مع منع unbounded full work قبل LIMIT.

• Latency Gate: p50/p95/p99، وليس average فقط.

• Concurrency Gate: C20 ثم C50 ثم C100 حسب قدرة البيئة، مع pool wait وDB saturation.

• Scale Gate: Tenant curve وGlobal curve مستقلان.

• Regression Gate: build + stage77 + diff check + performance baseline comparison.

12. أهداف قبول أولية

ملاحظة — هذه SLOs داخلية أولية وليست أرقامًا مقدسة. الهدف أن نثبت النظام على بيئة الاختبار ثم نشددها. المهم عدم قبول Tail Latency بالثواني.

| السيناريو | Gate أولي بعد الإصلاح | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Live list 50/200 | p95 ≤ 150ms | مع statement count ثابت |
| Cursor page 2+ | p95 ≤ 150ms | لا exact count |
| Alert list | p95 ≤ 200ms | limit+1 فقط |
| Alert summary | p95 ≤ 200ms مبدئيًا | إذا يفشل 100k -> projection |
| Search | p95 ≤ 250ms | substring semantics نفسها |
| HTTP C20 | p95 ≤ 500ms كبداية | ثم تشديده بعد SQL optimization |
| Errors | 0 ضمن gate | أي 5xx/timeout فشل |

13. حلول مرفوضة

• تعطيل Nested Loop أو إجبار planner GUC كحل دائم.

• رفع pool/max_connections بدون budget.

• تحميل 10k/100k منتج في response واحدة.

• OFFSET pagination للـLive Stock.

• COUNT(*) على كل صفحة من cursor.

• cache غير versioned أو stale للمخزون الحي.

• index لكل فكرة بدون EXPLAIN/size/write-cost measurement.

• partition لكل شركة.

• sharding قبل إثبات حد cluster الحالي.

14. Definition of Done لهذه المرحلة

• كل المشاكل P0 أعلاه مغلقة أو مثبت بالأرقام أنها غير مؤثرة.

• Live Stock يمر على 100k منتج لشركة واحدة وGlobal noise كبير ضمن الـGates المتفق عليها.

• لا N+1، لا Aggregation-before-limit غير الضرورية، لا query plan instability خطرة.

• اختبارات tenant isolation، correctness، build، Stage77 وperformance regression كلها PASS.

• وجود Capacity Curve موثقة تحدد متى نحتاج partitioning أو sharding بدل التخمين.

• Runbook واضح للتخزين، WAL، backup/restore، pool saturation، timeout وincident response.

15. أول عمل برمجي بعد اعتماد هذه الخطة

نبدأ بالمرحلة 1 فقط: Critical-path surgery في wa_backend/api/warehouse.py والعقود المرتبطة، بدون أي تعديل تصميمي.

لن نبدأ بفهرس أو partitioning قبل إعادة تشكيل المسار الذي يسبب العمل الكامل قبل LIMIT، لأن إصلاح شكل الاستعلام أولًا يقلل التعقيد ويجعل الفهارس اللاحقة أكثر دقة.