# خطة عمل مبسطة لمشروع تطبيق المندوبين ونظام الإدارة

# الهدف: بناء نظام رقمي فعال لجمع بيانات التوزيع وتحسين الكفاءة

## المرحلة 0: التحضير والتخطيط (مهام فورية)

خطوة 0.1: [أبو علي] التواصل النهائي مع المحاسب لتأكيد نظام العمل الحالي (Excel فقط أم برنامج Acback؟ وهل لـ Acback واجهة API وما تكلفتها/تفاصيلها؟).

خطوة 0.2: [نقاش بيننا] تحديد نهائي ودقيق للميزات الأساسية المطلوبة في النسخة الأولية (MVP) لتطبيق المندوب (مثال: تسجيل دخول، عرض قائمة محلات اليوم فقط، فتح الموقع، تسجيل نزل/لم ينزل، تسجيل الكمية. هل نضيف "إضافة محل جديد" في هذه النسخة أم نؤجلها؟).

خطوة 0.3: [نقاش بيننا] تثبيت القرار النهائي بشأن التقنيات:

Backend: Python + Flask (مقترح للبدء).

Database: SQLite (مقترح للبدء مع MVP).

Frontend: Flutter + Dart (مقترح).

خطوة 0.4: [أبو علي] إعداد بيئة العمل: تثبيت Python, Flask, Flutter, Dart, VS Code (أو محرر آخر), Git على جهازك.

خطوة 0.5: [نقاش بيننا وتوثيق] تصميم مخطط قاعدة البيانات الأولي (Database Schema): تحديد الجداول (Users/Drivers, Shops, Visits) والحقول الأساسية لكل جدول وعلاقاتها.

## المرحلة 1: تطوير الجزء الخلفي الأساسي (Backend MVP)

خطوة 1.1: إنشاء هيكل مشروع Flask.

خطوة 1.2: إعداد قاعدة بيانات SQLite وربطها بـ Flask (باستخدام SQLAlchemy أو ORM مشابه يُفضل).

خطوة 1.3: بناء نظام تسجيل دخول آمن للمناديب (تخزين آمن لكلمات المرور Hashing/Salting).

خطوة 1.4: بناء وتشغيل واجهة API لتسجيل الدخول (POST /login).

خطوة 1.5: بناء آلية بسيطة لتعيين المسارات/المحلات للمناديب في قاعدة البيانات (قد تكون جدولاً بسيطًا يربط المندوب بالمحلات لتاريخ معين).

خطوة 1.6: بناء وتشغيل واجهة API لجلب قائمة محلات المندوب لليوم (GET /shops/today أو ما شابه).

خطوة 1.7: بناء وتشغيل واجهة API لتسجيل نتيجة الزيارة (POST /visits/record).

خطوة 1.8: (إذا تقرر) بناء وتشغيل واجهة API لإضافة محل جديد (POST /shops/add).

خطوة 1.9: تطبيق أساسيات الأمان (مثل التحقق من المدخلات).

## المرحلة 2: تطوير تطبيق الهاتف الأساسي (Frontend MVP)

خطوة 2.1: إنشاء هيكل مشروع Flutter.

خطوة 2.2: بناء شاشة تسجيل الدخول وربطها بـ API تسجيل الدخول.

خطوة 2.3: بناء شاشة عرض قائمة المحلات لليوم وربطها بـ API جلب المحلات.

خطوة 2.4: إضافة وظيفة فتح موقع المحل في تطبيق الخرائط.

خطوة 2.5: بناء شاشة/نموذج تسجيل نتيجة الزيارة (نزل/لم ينزل، الكمية) وربطها بـ API تسجيل الزيارة.

خطوة 2.6: (إذا تقرر) بناء شاشة إضافة محل جديد وربطها بـ API إضافة محل.

خطوة 2.7: التأكد من أن الواجهة سهلة الاستخدام وواضحة للمندوب.

خطوة 2.8: اختبار أساسي لوظائف التطبيق وتدفق البيانات.

## المرحلة 3: التجهيز للنشر والاستخدام المبدئي

خطوة 3.1: تجهيز قائمة المحلات الحالية (تنظيفها، إضافة المواقع الدقيقة).

خطوة 3.2: إدخال بيانات المحلات والمناديب (المستخدمين) إلى قاعدة البيانات.

خطوة 3.3: نشر الـ Backend وقاعدة البيانات على خدمة استضافة سحابية (اختيار خدمة بالطبقة المجانية مبدئيًا).

خطوة 3.4: بناء ملف التثبيت للتطبيق (APK للأندرويد).

خطوة 3.5: تثبيت التطبيق على هواتف المناديب وتدريبهم عليه.

خطوة 3.6: بدء التشغيل التجريبي ومراقبة الأداء وحل المشاكل.

## المرحلة 4 وما بعدها (نظرة مستقبلية)

خطوة 4.1: البدء بتحليل البيانات المجمعة وتقديم تقارير أولية.

خطوة 4.2: تطوير لوحة التحكم الويب للمسؤول/المحاسب.

خطوة 4.3: تقييم وبناء التكامل مع Acback (إذا كان مجديًا وممكنًا).

خطوة 4.4: البدء بتطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي (تحسين المسارات، إلخ).