ملخص مشروع تطبيق المندوبين (حتى تاريخ 16 أبريل 2025)

1. الهدف العام:

- رقمنة عملية توزيع وتسويق منتج "شيبس لولو" في الأردن.

- استبدال النظام اليدوي (واتساب/إكسل) بتطبيق للمناديب (Flutter) ونظام خلفي (Backend - Flask) ولوحة تحكم للمسؤول (مستقبلية).

- زيادة الكفاءة، الدقة، تمكين التحليل، وحساب العمولات/الرواتب (لاحقاً).

2. التقنيات المستخدمة:

- Backend: Python, Flask, SQLAlchemy, SQLite (حالياً), Flask-Migrate.

- Frontend: Flutter, Dart.

- أخرى: VS Code, Git, Conda, Postman/Insomnia (للاختبار), DB Browser for SQLite (للتصفح).

3. قرارات ومنطق عمل رئيسي تم الاتفاق عليه:

- التوثيق: استخدام نظام التوكن (Tokens) لتسجيل الدخول الدائم وحماية الـ API (تم اختيار مكتبة itsdangerous).

- المنتج الافتراضي: يتم تحديد منتج افتراضي واحد في VisitScreen بناءً على اسمه (تم اختيار 'شيبس لولو - جبنة حجم كبير' كمثال حالي).

- تسجيل الكمية عند البيع (في حال تعديل زيارة): المندوب يُدخل المجموع الكلي الجديد للكمية المباعة في تلك الزيارة، والـ Backend يقوم بحساب الفرق في الكمية المباعة وفرق البونص لتحديث المخزون.

- حساب الذمة: الصيغة المعتمدة هي الرصيد الجديد = الرصيد القديم + قيمة البضاعة - الكاش المستلم للبضاعة - المبلغ المسدد للذمة القديمة.

- منع الرصيد السالب: الـ Backend يمنع أي عملية تؤدي إلى رصيد سالب للمحل ويرجع رسالة خطأ.

- سياسة البيع الحالية: مبيعات البضاعة الجديدة تتم نقداً فقط، ولكن يمكن تحصيل مبالغ للذمم القديمة.

- البونص: يوجد بونص أساسي (+2 بكيت/كرتونة) وعروض شرائح (5 كراتين -> +15 بكيت، 10 -> +1 كرتونة، إلخ). يتم حساب بونص الكراتين في الـ Backend وتحديث المخزون بناءً عليه. يتم عرض البونص المحسوب للمندوب في VisitScreen. (تتبع البكيتات مؤجل).

- إضافة محل جديد: يتم من خلال تطبيق المندوب، ويتم إنشاء زيارة جديدة للمحل تلقائياً في نهاية قائمة الزيارات (sequence = NULL). المندوب يمكنه كتابة الترتيب المقترح في الملاحظات ليقوم المسؤول بتعديله لاحقاً.

- رابط الموقع: يتم الاعتماد على رابط الموقع الذي يرسله المسؤول حالياً، وسيتم توفير حقل له عند إضافة/تعديل المحل.

4. الإنجازات (ما تم عمله وتأكيده):

- Backend (app.py وقاعدة البيانات):

  - تعريف وتحديث نماذج قاعدة البيانات (Driver, Shop, Visit, Product, ProductVariant, WorkSession) لتشمل كل الحقول اللازمة (بما فيها حقول المخزون default_starting_cartons, starting_cartons, current_remaining_cartons وحقل debt_paid في Visit).

  - إعداد وتهيئة Flask-Migrate بنجاح (مع تفعيل Batch Mode لتجنب مشاكل SQLite المستقبلية).

  - إنشاء قاعدة بيانات SQLite بالبنية الصحيحة.

  - إنشاء سكربت seed_db.py لتعبئة البيانات التجريبية الأساسية.

  - بناء وتعديل نقاط الـ API التالية لتعمل بشكل صحيح مع التوكن والمنطق الجديد:

    - /login (POST): يرجع Token و driver_id و name.

    - @token_required decorator: لحماية النقاط الأخرى.

    - /driver/<id>/sessions/start (POST): تهيئة المخزون عند بدء الجلسة.

    - /driver/<id>/sessions/end (PUT): إنهاء الجلسة.

    - /driver/<id>/dashboard (GET): يرجع بيانات مفصلة (مالية بـ 3 أسطر، مخزون، حالة الجلسة).

    - /driver/<id>/visits (GET): يرجع قائمة الزيارات المرتبة بالتوكن.

    - /visits/<visit_id> (GET): يرجع تفاصيل زيارة واحدة بالتوكن.

    - /visits/<visit_id> (PUT): الوظيفة الأهم، تعالج (Sale, NoSale, Postponed)، تحسب الذمة بدقة، تحسب بونص الكراتين، تحدث المخزون بالفرق، تمنع الرصيد السالب، تستخدم التوكن.

    - /product_variants (GET): ترجع قائمة المنتجات (وتعمل بالتوكن).

    - /shops (POST): تم إنشاؤها لاستقبال بيانات محل جديد وحفظه وحفظ رابط الموقع وإنشاء زيارة له تلقائياً بنهاية القائمة.

- Frontend (wanasah_frontend - Flutter):

  - بناء الشاشات الأساسية (LoginScreen, DashboardScreen, VisitListScreen, VisitScreen).

  - تطبيق تسجيل الدخول الدائم:

    - إضافة flutter_secure_storage.

    - تعديل LoginScreen لحفظ التوكن والـ driver_id.

    - إنشاء ملف auth_utils.dart بالدوال المساعدة (getAuthenticatedHeaders, handleUnauthorized).

    - تعديل main.dart للتحقق من التوكن عند البدء وتحديد الشاشة الأولى.

    - تعديل كل استدعاءات الـ API في (DashboardScreen, VisitListScreen, VisitScreen) لاستخدام التوكن والتعامل مع خطأ 401.

  - تعديل DashboardScreen لعرض البيانات المالية المفصلة (3 أسطر) والمخزون.

  - تعديل VisitScreen لـ: تحميل البيانات المحفوظة، تحديد المنتج الافتراضي بالاسم، حساب وعرض البونص، حساب وعرض القيمة المتوقعة، التحقق من الكاش المدخل وإظهار رسالة التأكيد، إعادة اختيار المنتج الافتراضي عند التبديل للبيع.

  - حل مشاكل NDK و widget_test.dart المتعلقة بالتغييرات.

  - تصحيح البيانات التجريبية في قاعدة البيانات (الأرصدة السالبة والقريبة من الصفر).

5. الخطوات القادمة المقترحة (ما لم يتم عمله بعد):

- إكمال ميزة "إضافة محل جديد" في Flutter:

  - إنشاء ملف add_shop_screen.dart (تأكد إذا كنت قد أنشأته).

  - بناء الواجهة (Form مع الحقول المطلوبة: اسم*، هاتف، مسؤول، عنوان، رابط موقع، ملاحظات).

  - كتابة منطق زر الحفظ (_saveShop) ليستدعي POST /shops API مع التوكن والبيانات.

  - إضافة زر الانتقال لهذه الشاشة (اتفقنا على FloatingActionButton في VisitListScreen).

- ميزة التقاط الموقع الجغرافي:

  - إضافة حزم Flutter اللازمة (geolocator, geocoding).

  - إضافة زر/وظيفة في AddShopScreen و/أو VisitScreen لالتقاط وحفظ الإحداثيات.

  - (اختياري) تعديل الـ Backend لاستقبال وتخزين الإحداثيات بشكل أفضل إذا لزم الأمر.

- شاشة عرض العروض: بناء شاشة بسيطة في Flutter (يمكن الوصول إليها من Dashboard مثلاً) لعرض قواعد البونص كمرجع ثابت للمندوب.

- تحسينات الواجهة والتلميع (UI/UX Polish):

  - معالجة أي تحذيرات صفراء متبقية في الكود.

  - تحسين الألوان والتصميم العام للواجهات.

  - تحسين رسائل الخطأ أو النجاح للمستخدم.

  - إضافة رسائل التأكيد لأزرار بدء/إنهاء العمل (ناقشناها ولم نطبقها).

- ميزات مؤجلة/مستقبلية:

  - لوحة تحكم المسؤول (Admin Dashboard).

  - منطق حساب العمولات الدقيق في الـ Backend.

  - تتبع البكيتات المفردة في المخزون.

  - آلية تفعيل الجولات من قبل المسؤول.

  - الاختبارات الشاملة (Unit, Widget, Integration Tests).

  - النشر والتوزيع (Deployment).