ملخص سياق وخطة عمل مشروع تطبيق المندوبين (النسخة المحدثة - أبريل 2025)

مقدمة: هذا ملخص لمحادثتنا بخصوص مشروع تطوير تطبيق للمناديب لشركة توزيع شيبس وناسة، تمهيدًا لمتابعة العمل. (المستخدم: أبو علي / محمد حمدالله، المساعد: جيمي / Gemini).

1. المستخدم والهدف الشخصي:

- المستخدم: أبو علي (محمد حمدالله)، عمان، الأردن.

- الخلفية: بكالوريوس حاسوب، دورة حديثة AI/Data Science (Python, ML libs).

- الهدف المهني: التخصص في AI/Data Analysis.

- دوره: المطور الأساسي للتطبيق بإرشاد ومساعدة "جيمي".

2. الشركة والمنتج والسياق:

- شركة توزيع شيبس "لولو" (علامة وناسة) في الأردن.

- 3 مناديب/سيارات.

- زيارات دورية (كل 2-4 أسابيع).

3. سير العمل الحالي والتحديات:

- النظام الحالي: واتساب لتحديد المحلات والمواقع وتسجيل النتائج (نزل/لم ينزل/كمية). المحاسب ينشئ جروبات مؤقتة لكل جولة وينقل لها معلومات المحلات يدويًا، وينقل الذمم من ملف وورد للواتساب يدويًا لكل محل.

- المحاسبة: واتساب + إكسل + برنامج محاسبة اسمه "Acback" (يوفر API بتكلفة، تحتاج لتفاصيل). يقوم شخصان حاليًا بالتدقيق وإدخال البيانات يدويًا في Acback.

- التحدي الأساسي: السعر المرتفع للمنتج يحد من قبول المحلات له.

- البيانات: غير منظمة، مبعثرة، صعبة التحليل، عرضة للخطأ والفقدان.

4. هدف المشروع:

- استبدال نظام واتساب/إكسل بنظام رقمي متكامل (تطبيق مندوب + Backend/DB + واجهة إدارة).

- الفوائد المباشرة (MVP):

  - جمع بيانات الزيارات والمبيعات والذمم والكاش بشكل منظم ودقيق.

  - تسهيل عمل المندوب (قائمة مهام واضحة، تسجيل سهل، معرفة الذمم).

  - أتمتة جزئية لعمل المحاسبة/الإدارة (تقليل إدخال يدوي، سهولة حساب عمولات وتقارير أولية).

  - زيادة كفاءة التوزيع (بتحسين التخطيط لاحقًا).

- الفوائد المستقبلية: تمكين التحليل المتقدم وتطبيقات AI (تحسين مسارات، تنبؤ)، تكامل محتمل مع Acback.

5. قرارات ومبادئ أساسية:

- بناء داخلي: هو الخيار المعتمد.

- الأولويات: الأمان + الكود المنظم والنظيف + البساطة وسهولة الفهم والقراءة (لتسهيل الصيانة والتطوير مستقبلًا).

- نطاق الـ MVP: يشمل الآن إدارة الذمم وتحصيل الكاش منذ البداية.

- واجهة المسؤول/المحاسب: ستكون لوحة تحكم ويب (Web Dashboard) - (مرحلة لاحقة).

- إدارة المستخدمين/المحلات: الإضافة والتعديل والتعطيل للمستخدمين والمحلات تتم بواسطة المسؤول عبر لوحة التحكم. يمكن للمندوب إضافة محلات جديدة (سيتم تحديد آلية الموافقة).

- التقنيات (مقترحة): Backend: Python/Flask | Database: SQLite (لـ MVP) | Frontend: Flutter/Dart.

6. خطة عمل مبسطة (محدثة):

المرحلة 0: التحضير والتخطيط (Foundation & Planning)

- [ ] (أبو علي) التواصل مع المحاسب/Acback: الحصول على التفاصيل التقنية الكاملة والتكلفة النهائية لـ Acback API، وفهم دقيق لآلية حساب الذمم الحالية وكيفية إدخالها في Acback.

- [ ] (نقاش بيننا) تحديد نهائي لميزات MVP لتطبيق المندوب: (تسجيل دخول، عرض قائمة محلات اليوم مع الذمم، فتح الموقع، تسجيل نتيجة الزيارة: نزل/لم ينزل، الكمية، المبلغ المستلم، تخصيص الدفعة [ذمة/بضاعة/كلاهما]، عرض الكاش المحصل اليوم. هل نضيف "إضافة محل جديد" الآن؟).

- [ ] (نقاش بيننا) تثبيت القرار النهائي بشأن التقنيات: (Flask, SQLite, Flutter).

- [ ] (أبو علي) إعداد بيئة التطوير: (Python, VS Code, Flutter SDK, Git).

- [ ] (نقاش بيننا وتوثيق) تصميم مخطط قاعدة البيانات الأولي: ليشمل حقول الذمم، المدفوعات، المنتجات (مع السعر)، بالإضافة للجداول الأساسية (Users, Shops, Visits).

المرحلة 1: تطوير الجزء الخلفي الأساسي (Backend MVP)

- [ ] إنشاء مشروع Flask.

- [ ] إعداد SQLite وربطها (SQLAlchemy).

- [ ] بناء نماذج قاعدة البيانات المحدثة.

- [ ] بناء نظام تسجيل دخول آمن للمناديب.

- [ ] بناء API: تسجيل الدخول (POST /login).

- [ ] بناء آلية لتعيين/جلب مسار/محلات المندوب لليوم (مع عرض الذمة).

- [ ] بناء API: جلب قائمة محلات اليوم (GET /shops/today).

- [ ] بناء API: تسجيل نتيجة الزيارة (POST /visits/record - تستقبل الكمية، المبلغ المستلم، نوع الدفعة، وتقوم بحساب قيمة البضاعة وتحديث رصيد الذمة).

- [ ] بناء منطق لتتبع الكاش المحصل للمندوب (قد يحتاج API خاصة أو يتم تحديثه مع كل زيارة).

- [ ] (إذا تقرر) بناء API لإضافة محل جديد (POST /shops/add).

- [ ] تطبيق أساسيات الأمان والتحقق من المدخلات.

المرحلة 2: تطوير تطبيق الهاتف الأساسي (Frontend MVP)

- [ ] إنشاء مشروع Flutter.

- [ ] بناء شاشة تسجيل الدخول وربطها.

- [ ] بناء شاشة عرض قائمة المحلات (مع إظهار الذمة لكل محل).

- [ ] ربط الشاشة بـ API جلب المحلات.

- [ ] إضافة وظيفة فتح موقع المحل.

- [ ] بناء شاشة تسجيل نتيجة الزيارة (بتصميم واضح وسهل يعرض الذمة، قيمة البضاعة، يتيح إدخال الكمية والكاش، واختيار نوع الدفعة).

- [ ] ربط شاشة تسجيل الزيارة بالـ API الخاصة بها.

- [ ] بناء شاشة لعرض ملخص الكاش المحصل للمندوب اليوم.

- [ ] (إذا تقرر) بناء شاشة إضافة محل جديد وربطها.

- [ ] التركيز على سهولة الاستخدام ووضوح الواجهة + اختبار أساسي.

المرحلة 3: التجهيز للنشر والاستخدام المبدئي

- [ ] تجهيز قائمة المحلات الحالية مع الذمم الأولية لكل محل.

- [ ] تجهيز بيانات المنتجات (الشيبس وسعره).

- [ ] إدخال بيانات المحلات (بالذمم) والمنتجات والمناديب إلى قاعدة البيانات.

- [ ] تعريف المسارات/المناطق وربط المحلات بها.

- [ ] نشر الـ Backend وقاعدة البيانات على الاستضافة السحابية.

- [ ] بناء ملف التثبيت للتطبيق (APK).

- [ ] تثبيت التطبيق وتدريب المناديب (مع التركيز على كيفية تسجيل الذمم والكاش).

- [ ] بدء التشغيل التجريبي والمراقبة الدقيقة للبيانات المالية المسجلة.

المرحلة 4 وما بعدها (نظرة مستقبلية):

- [ ] تحليل البيانات المالية والتشغيلية المجمعة.

- [ ] تطوير لوحة التحكم الويب للمسؤول/المحاسب (إدارة شاملة وتقارير).

- [ ] بناء التكامل مع Acback (إذا كان مجديًا وممكنًا بناءً على المعلومات النهائية).

- [ ] تطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي.

هذا هو الملخص والخطة المحدثة. يمكنك الآن نسخها بالكامل لاستخدامها في المحادثة الجديدة أو لمناقشتها مع الشركة.