ملخص سياق مشروع تطبيق المندوبين لـ "أبو علي" (لصقه في المحادثة الجديدة)

مقدمة: العمل في هذه المحادثة الجديدة. (المستخدم: أبو علي / محمد حمدالله، الذكاء الاصطناعي المساعد: جيمي / Gemini).

1. المستخدم والهدف الشخصي:

- المستخدم: أبو علي (محمد حمدالله)، مقيم في عمان، الأردن.

- الخلفية: بكالوريوس علوم حاسوب، دورة حديثة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (تشمل Python, Pandas, Scikit-learn, ML/DL, Transformers, PyTorch). لديه مشروع سابق في كشف الأخبار الكاذبة بالعربية.

- الهدف المهني: التخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

- دوره في المشروع: سيكون المطور الأساسي للتطبيق بمساعدة وتوجيه من "جيمي".

2. الشركة والمنتج:

- شركة توزيع تعمل في الأردن، توزع منتج شيبس/سناكات يحمل العلامة التجارية "لولو" (مرتبط بقناة وناسة للأطفال).

- فريق التوزيع: 3 مناديب / سيارات.

- تكرار الزيارات: كل أسبوعين تقريبًا للمناطق القريبة، وكل شهر للمناطق البعيدة.

3. سير العمل الحالي والتحديات:

- النظام الحالي: يعتمد بشكل كبير على الواتساب لتسجيل مواقع المحلات، تواصل المناديب، وتسجيل نتائج الزيارات (نزل/لم ينزل + الكمية). المحاسب يستخدم جروبات واتساب مؤقتة لكل جولة مندوب.

- المحاسبة: تتم يدويًا باستخدام بيانات الواتساب وملفات الإكسل (لحساب العمولات والمبيعات). الشركة لديها برنامج محاسبة اسمه "اك باك" (Acback) ويوفر API للربط بتكلفة تبدأ من 150 دينار (تحتاج لتفاصيل فنية وتكلفة نهائية).

- التحدي الأساسي: السعر المرتفع للمنتج (بسبب سعر الشراء العالي من المصنع)، مما يؤدي لرفض الكثير من المحلات للمنتج أو طلب كميات قليلة.

- البيانات: متوفرة ولكنها غير منظمة ومبعثرة في محادثات الواتساب (خاصة المؤقتة).

4. هدف المشروع:

- استبدال نظام الواتساب/الإكسل بنظام رقمي متكامل يشمل:

  - تطبيق هاتف للمناديب (Frontend): لعرض المهام وتسجيل بيانات الزيارات والمبيعات بسهولة.

  - نظام خلفي وقاعدة بيانات (Backend & Database): لتخزين ومعالجة البيانات بشكل مركزي ومنظم.

  - (مستقبلاً) واجهة ويب للإدارة والمحاسبة (Dashboard): للوصول للبيانات والتقارير وحساب العمولات، أو (بديل مستقبلي) بناء تكامل مباشر مع Acback API.

- الفوائد المرجوة: جمع بيانات دقيقة ومنظمة، زيادة كفاءة المناديب، تسهيل وأتمتة المحاسبة وحساب العمولات، تمكين التحليل واتخاذ القرارات بناءً على بيانات حقيقية، وبناء أساس قوي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية (تحسين المسارات، التنبؤ بالطلب) للمساعدة في التغلب على تحدي السعر عبر زيادة الكفاءة والتركيز.

5. قرارات واتفاقات رئيسية:

- بناء داخلي: تم الاتفاق على أن بناء التطبيق داخليًا (بواسطة أبو علي) هو الخيار الأفضل والأكثر جدوى وتوفيرًا مقارنة بشراء نظام جاهز.

- الأمان: سيتم تطبيق معايير أمان عالية أثناء بناء التطبيق ولوحة التحكم.

- المنهجية: البدء بنسخة أولية بسيطة (MVP) ثم إضافة الميزات تدريجيًا (لوحة تحكم، تكامل API، ميزات AI).

- وصول المحاسب: الطريقة المفضلة مستقبلًا هي إما عبر لوحة تحكم ويب أو عبر التكامل المباشر مع Acback API (يحتاج قرار بناءً على تفاصيل Acback). يمكن البدء بتصدير يدوي لملفات إكسل.

- إدارة المناديب والمحلات: يمكن إضافة وتعديل وتعطيل المناديب والمحلات بواسطة المسؤول عبر لوحة التحكم. يمكن للمندوب إضافة محلات جديدة (مع آلية مراجعة محتملة). الحذف مقصور على المسؤول.

- التقنيات المقترحة (مبدئية): Backend: Python/Flask | Database: SQLite (لـ MVP) | Frontend: Flutter/Dart.